| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | Sistema de gestión de alquileres de pisos |
| --- | --- |
| **CÓDIGO DEL PROYECTO:** | 2024-100 |
| **PROPIETARIO DEL PROYECTO:** | Alquileres de Pisos RentaHogar |
| **PATROCINADOR DEL PROYECTO:** | Jose Gonzalez Enriquez |
| **DIRECTOR DEL PROYECTO:** | Rafael Duque Colete |
| **FECHA DE CREACIÓN:** | 02/10/2024 |
| **ELABORADO POR:** | Grupo 3.12 |
| **VERSIÓN DEL DOCUMENTO:** | Versión 1.0 |

**HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO**

| **Fecha** | **Realizada por** | **Breve descripción de los cambios** |
| --- | --- | --- |
| 02/10/2024 | Grupo 3.12 | Creada primera versión |

**PROPÓSITO DEL PROYECTO**

| RentaHogar es una empresa dedicada al alquiler de pisos y a la gestión de pisos relacionados con el mercado inmobiliario. El cliente quiere una solución de comercio electrónico que le permita dar el salto al mundo digital. Los usuarios de RentaHogar solo pueden realizar las reservas o consultas de disponibilidad de las casas a través de llamadas telefónicas o acudiendo en persona a la oficina.  El cliente solicita el desarrollo de una aplicación web de gestión del alquiler de pisos con la intención de aumentar la satisfacción de sus clientes, optimizar la gestión interna de pisos y captar nuevos usuarios a través de un acceso más sencillo y moderno. |
| --- |

**DESCRIPCIÓN DE ALTO NIVEL DEL PROYECTO, RESULTADO(S)/PRODUCTO(S)**

| Diseño, desarrollo e implantación de una aplicación web de gestión del alquiler de pisos. La aplicación será administrada por los trabajadores de la empresa del cliente. Los usuarios de la aplicación, personas que buscan una vivienda para alquilar, podrán comparar precios y diferentes ofertas para elegir la mejor opción para alquilar.  Además el cliente quiere añadir valor a la aplicación, añadiendo funciones avanzadas para mejorar la experiencia de alquiler. Los usuarios contarán con un sistema de filtros que les ayudará a buscar pisos según sus preferencias (localización, número de habitaciones). Además cuando surja un evento importante los usuarios recibirán una notificación y los inquilinos podrán dejar sus valoraciones sobre los pisos. |
| --- |

**EXCLUIDO DEL PROYECTO**

| -Desarrollo de una aplicación móvil nativa está excluido (el enfoque es una aplicación web).  -Soporte técnico continuo a los usuarios.  -Optimización para múltiples idiomas o internalización de la aplicación.  -Personalización avanzada para usuarios. |
| --- |

**ENTREGABLES DEL PROYECTO**

| **Id** | **Nombre** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| E1 | Documentación | Dentro de este entregable, contamos con otros subentregables como son:el acta de constitución, el registro de supuestos, el registro de interesados, el plan de dirección del proyecto y todos sus documentos subsidiarios. Además se definirá el enunciado del alcance, la EDT y su diccionario, una lista de hitos, el cronograma y presupuesto del proyecto, registro de requisitos y registro de riesgos, así como la matrices de trazabilidad de requisitos y de asignación de responsabilidades .  Durante la ejecución del proyecto para asegurar un control de calidad y seguimiento se elaborarán un registro de cambios, de incidencias y de decisiones, solicitudes de cambio, además en cada iteración se realizará un sprint backlog, una sprint review y una retrospectiva, además de un informe de desempeño del equipo de trabajo y un informe de seguimiento.  Por último para cerrar el proyecto se hará un informe de cierre y otro con las lecciones aprendidas. |
| E2 | Producto | Aplicación web completamente funcional que permita la gestión de alquileres de pisos con funciones de búsqueda, sistema de filtros, etc…  Además de las pruebas correspondientes para garantizar que se cumplen las expectativas del cliente. |

**OBJETIVOS DEL PROYECTO**

| **Id** | **Objetivo** |
| --- | --- |
| O1 | Desarrollo de la web indicada. |
| O2 | La web desarrollada debe mantener los datos sensibles de los usuarios de manera segura. |
| O3 | La web debe ser fácil e intuitiva de usar para los usuarios. |
| O4 | La web debe responder las peticiones de los usuarios en un tiempo máximo de manera eficiente. |
| O5 | Entregar la documentación y cumplir con los criterios de aceptación de los requisitos. |
| O6 | Seguir los estándares de código definidos para el proyecto, así como las tecnologías requeridas. |

**REQUISITOS DE ALTO NIVEL**

| **Id** | **Requisito** |
| --- | --- |
| R8 | La plataforma debe cumplir con los estándares de seguridad para protección de datos personales. |
| R9 | La aplicación debe cargarse en menos de 10 segundos bajo condiciones estándar de conexión a internet. |
| R10 | El cliente quiere que la aplicación tenga una interfaz gráfica intuitiva y fácil de usar. |
| R11 | La aplicación y documentación deberá ser entregada en los plazos acordados con la empresa. |

**CRITERIOS DE ÉXITO**

| -Producto entregado, probado y aceptado por el cliente en los plazos acordados.  -Documentación entregada. |
| --- |

**HITOS CLAVE**

| **Hito** | **Fecha** |
| --- | --- |
| Inicio del proyecto | 02/10/2024 |
| Entrega plan de proyecto | 08/11/2024 |
| Inicio iteración 1 | 06/11/2024 |
| Inicio iteración 2 | 13/11/2024 |
| Inicio iteración 3 | 20/11/2024 |
| Entrega del proyecto | 06/12/2024 |

**PRESUPUESTO RESUMIDO**

| El departamento comercial ha realizado una oferta de 20.000€ |
| --- |

**INTERESADOS CLAVE**

| **Interesado** | **Rol** |
| --- | --- |
| Director de Alquileres de Pisos RentaHogar | Cliente |
| Jose Gonzalez Enriquez | Patrocinador |

**SUPUESTOS/RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL**

| -Los usuarios del sistema contarán con acceso a internet.  -Disponibilidad de infraestructura tecnológica.  -El presupuesto total del proyecto está limitado a un máximo de 20.000€  -Cumplimiento de los plazos de entrega acordados. |
| --- |

**RIESGOS DE ALTO NIVEL**

| - El requisito R9 es subjetivo.  - El requisito R10 es subjetivo.  - Acoplamiento con otros servicios. |
| --- |

**NIVEL DE AUTORIDAD DEL DIRECTOR DEL PROYECTO**

| -Puede ajustar el cronograma, siempre que no afecte la fecha final sin la aprobación del patrocinador.  -Puede realizar ajustes dentro del presupuesto, siempre que no exceda el total aprobado. Incrementos mayores requieren aprobación del patrocinador.  -Puede asignar tareas y solicitar recursos adicionales dentro de los límites del presupuesto, con aprobación del patrocinador.  -Tiene autoridad completa para decidir sobre tecnologías y metodologías, en coordinación con el equipo técnico.  -Tiene la autoridad para gestionar la prioridad de los riesgos.  -Tiene autoridad total para resolver conflictos internos; conflictos mayores involucrarán al patrocinador. |
| --- |

**APROBACIÓN**

| **Cargo** | **Firma** | **Fecha** |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador |  | 2/10/2024 |
| Director del Proyecto |  | 02/10/2024 |