| **Nombre del Proyecto** | Sistema de gestión de alquileres de casas | **Código del Proyecto** | 204-100 | **Fecha de Creación** | 02/10/2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO**

| **Fecha** | **Realizada por** | **Breve descripción de los cambios** |
| --- | --- | --- |
| 03/10/2024 | Grupo 3.12 | Supuestos iniciales del proyecto |

**SUPUESTOS**

| **ID** | **SUPUESTO/RESTRICCIÓN** | **RESPONSABLE** | **VENCIMIENTO** | **ESTADO** | **Comentarios** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Disponibilidad de infraestructura tecnológica** | **Cliente / Empresa Consultora** | **Fase de Inicio** | **Abierto** | **Importante asegurar la infraestructura antes del desarrollo.** |
| **2** | **Cumplimiento de los requisitos del cliente** | **Cliente** | **Durante todo el proyecto** | **Abierto** | **Revisar con el cliente de forma periódica para evitar grandes cambios.** |
| **3** | **Participación activa del cliente** | **Cliente** | **Durante todo el proyecto** | **Abierto** | **Evaluar constantemente la participación del cliente en reuniones claves.** |
| **4** | **Presupuesto limitado** | **Cliente / Empresa Consultora** | **Fase de Planificación** | **Abierto** | **Revisar que las actividades del proyecto no excedan el presupuesto.** |
| **5** | **Dependencia en tecnologías predefinidas** | **Empresa Consultora / Proveedores** | **Durante todo el proyecto** | **Abierto** | **Revisar la compatibilidad con los sistemas existentes de la empresa cliente.** |
| **6** | **Tiempo limitado** | **Empresa consultora** | **Durante todo el proyecto** | **Abierto** | **Cumplir con los plazos de entrega fijados para el proyecto.** |