| **Nombre del Proyecto** | Sistema de gestión de alquileres de casa | **Código del Proyecto** | 2024-100 | **Fecha de Elaboración** | 18/10/2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **ID DEL HITO** | **NOMBRE DEL HITO** | **DESCRIPCIÓN DEL HITO** | **FECHA LÍMITE** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Fin módulo usuario** | **Comprobación de todas las funcionalidades del módulo de usuarios.** | **12/11/2024** |
| **2** | **Fin módulo gestión de propiedades** | **Comprobación de todas las funcionalidades del módulo de gestión de propiedades.** | **12/11/2024** |
| **3** | **Estandarización de la mejora del primer Sprint** | **Elaboración de una mejora conseguida gracias a aplicar el *Ciclo Deming* durante el seguimiento del primer Sprint** | **13/11/2024** |
| **4** | **Fin módulo búsqueda y filtrado de pisos** | **Comprobación de todas las funcionalidades del módulo de búsqueda y filtrado de pisos.** | **15/11/2024** |
| **5** | **Fin módulo de reserva** | **Comprobación de todas las funcionalidades del módulo de reserva.** | **19/11/2024** |
| **6** | **Estandarización de la mejora del segundo Sprint** | **Elaboración de una mejora conseguida gracias a aplicar el *Ciclo Deming* durante el seguimiento del segundo Sprint** | **20/11/2024** |
| **7** | **Fin módulo gestión de reservas** | **Comprobación de todas las funcionalidades del módulo gestión de reservas.** | **22/11/2024** |
| **8** | **Fin módulo notificaciones** | **Comprobación de todas las funcionalidades del módulo de notificaciones.** | **27/11/2024** |
| **9** | **Fin módulo valoraciones y opiniones** | **Comprobación de todas las funcionalidades del módulo de valoraciones y opiniones.** | **04/12/2024** |
| **12** | **Estandarización de la mejora del tercer Sprint** | **Elaboración de una mejora conseguida gracias a aplicar el *Ciclo Deming* durante el seguimiento del tercer Sprint** | **25/11/2024** |
| **11** | **Fin módulo pruebas unitarias y de integración** | **Comprobación de todas las funcionalidades del módulo de pruebas unitarias y de integración.** | **26/11/2024** |
| **10** | **Fin módulo pruebas de seguridad** | **Comprobación de todas las funcionalidades del módulo de pruebas de seguridad.** | **27/11/2024** |