| **Nombre del Proyecto** | Sistema de gestión de alquileres de pisos | **Código del Proyecto** | 2024-100 | **Fecha de Elaboración** | 18/10/2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **ID DEL HITO** | **NOMBRE DEL HITO** | **DESCRIPCIÓN DEL HITO** | **FECHA LÍMITE** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Entrega Plan de Proyecto | Entrega del plan de proyecto que incluye objetivos, cronograma y recursos necesarios. | 08/11/2024 |
| **2** | Inicio Iteración 1 | Comienzo de la primera iteración de desarrollo del proyecto. | 06/11/2024 |
| **3** | Inicio Iteración 2 | Comienzo de la segunda iteración de desarrollo del proyecto. | 14/11/2024 |
| **4** | Inicio Iteración 3 | Comienzo de la tercera iteración de desarrollo del proyecto. | 21/11/2024 |
| **6** | Entrega | Entrega final del proyecto completado . | 06/12/2024 |