| **Nombre del Proyecto** | Sistema de gestión de alquileres de casa | **Código del Proyecto** | 2024-100 | **Fecha de Elaboración** | 18/10/2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **ID DEL HITO** | **NOMBRE DEL HITO** | **DESCRIPCIÓN DEL HITO** | **FECHA LÍMITE** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Fase de Inicio** | **Entrega y aprobación del Acta de Constitución del Proyecto, junto con el Registro de Interesados y el Registro de Supuestos.** | **09/10/2024** |
| **2** | **Inicio de la Planificación del Proyecto** | **Aprobación del inicio del Plan de Dirección del Proyecto, que incluye la planificación de requisitos y comunicaciones.** | **09/10/2024** |
| **3** | **Inicio de la EDT y el Enunciado del Alcance** | **Entrega del Plan de Gestión del Alcance, enunciado del alcance, EDT, e inicio del diccionario de la EDT.** | **16/10/2024** |
| **4** | **Aprobación del Cronograma y Plan de Calidad** | **Aprobación del Plan de Gestión de Calidad, Plan de Gestión de Cronograma y el Cronograma del proyecto en MSProject.** | **23/10/2024** |
| **5** | **Aprobación del Plan de Recursos y Presupuesto** | **Aprobación del Plan de Gestión de Recursos, Plan de Gestión de Adquisiciones, Plan de Gestión de Costes y presupuesto en MSProject.** | **30/10/2024** |
| **6** | **Cierre del Plan de Dirección del Proyecto** | **Finalización y entrega del Plan de Gestión de la Configuración, cierre del Plan de Dirección del Proyecto, y preparación para la ejecución.** | **06/11/2024** |
| **7** | **Primera iteración de la Fase de Ejecución** | **Creación del registro de incidencias, decisiones y cambios. Informes de seguimiento y desempeño del proyecto en MSProject.** | **13/11/2024** |
| **8** | **Segunda iteración de la Fase de Ejecución** | **Actualización del registro de incidencias, decisiones y cambios, junto con la generación de informes de desempeño en MSProject.** | **20/11/2024** |
| **9** | **Tercera iteración de la Fase de Ejecución** | **Actualización del registro de incidencias, decisiones y cambios, junto con la generación de informes de desempeño en MSProject.** | **27/11/2024** |
| **10** | **Entrega Final y Cierre del Proyecto** | **Validación del sistema con el cliente, entrega del producto final, lecciones aprendidas y cierre oficial del proyecto.** | **04/12/2024** |
| **11** | **Presentación Final del Proyecto** | **Presentación formal del proyecto completado a los interesados clave y cierre formal del proyecto.** | **11/12/2024** |