| **Nombre del Proyecto** | Sistema de gestión de alquileres de casas | **Código del Proyecto** | 2024-100 | **Fecha de Elaboración** | 18/10/2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **ID DEL RIESGO** | **CATEGORÍA** | **RIESGO** | **PRIORIDAD** | **IMPACTO** | | | | **PROBABILIDAD** | **INTERESADO(FUENTE)** | **RESPONSABLES** | | **PLAN DE CONTINGENCIA (RESPUESTA)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ALCANCE** | **TIEMPO** | **COSTES** | **CALIDAD** | **SEGUIMIENTO** | **RESPUESTA** |
| **1** | **C8** | Equipo de trabajo con informes no positivos de desempeño. | **Muy bajo** | **Muy baja** | **Media** | **Baja** | **Alta** | **Baja** | **Equipo de desarrollo** | **Jefe de equipo** | **Equipo de desarrollo** | **Monitoreo semanal del progreso mediante reuniones uno a uno con los miembros del equipo y jefe de equipo para ajustar cargas de trabajo si es necesario.** |
| **2** | **C10** | Definición del alcance incompleta o poco detallada. | **Baja** | **Muy alta** | **Muy alta** | **Alta** | **Muy alta** | **Baja** | **Equipo de dirección** | **Director de proyecto** | **Equipo de dirección** | **Volver a revisar y validar los requisitos con todas las partes interesadas antes de continuar.** |
| **3** | **C8** | Los equipos de trabajo manifiestan disputas internas. | **Muy baja** | **Muy baja** | **Baja** | **Baja** | **Media** | **Muy baja** | **Equipo de desarrollo** | **Jefe de Equipo** | **Equipo de desarrollo** | **Facilitar sesiones de resolución de conflictos y mejorar la comunicación entre los miembros del equipo. Designar un mediador o facilitador para asistir en la resolución de las diferencias.** |
| **4** | **C12** | Los equipos de trabajo no dominan la tecnología | **Medio** | **Muy alta** | **Alta** | **Media** | **Muy alta** | **Alta** | **Equipo de desarrollo** | **Jefe de equipo** | **Equipo de desarrollo** | **Organizar entrenamientos especializados en las herramientas necesarias para el proyecto.** |
| **5** | **C7** | Falta de comunicación entre partes interesadas | **Baja** | **Baja** | **Baja** | **Baja** | **Media** | **Baja** | **Equipo de dirección, desarrollo y patrocinador** | **Director de proyecto y jefe de equipo** | **Equipo de dirección, desarrollo y patrocinador** | **Establecer un canal de comunicación centralizado y transparente.** |
| **6** | **C13** | Vulnerabilidades de seguridad | **Baja** | **Alta** | **Alta** | **Media** | **Muy alta** | **Baja** | **Equipo de desarrollo** | **Jefe de equipo** | **Equipo de desarrollo** | **Realizar auditorías de seguridad periódicas y aplicar cambios en las zonas vulnerables.** |
| **7** | **C12** | Acoplamiento con otros servicios | **Media** | **Alta** | **Alta** | **Media** | **Media** | **Media** | **Equipo de desarrollo** | **Jefe de equipo** | **Equipo de desarrollo** | **Establecer mecanismos de desacoplamiento para mitigar posibles interrupciones y asegurar el funcionamiento independiente de cada componente en caso de fallos.** |
| **8** | **C2** | No cumplir con el RGPD | **Media** | **Baja** | **Media** | **Baja** | **Muy alta** | **Media** | **Equipo de desarrollo y equipo de dirección** | **Jefe de equipo, Director de proyecto** | **Equipo de desarrollo y equipo de dirección** | **Realizar una auditoría exhaustiva de cumplimiento con el RGPD para identificar posibles áreas de riesgo.** |