| **PROYECTO** | Sistema de gestión de alquileres de pisos | **CÓDIGO DE PROYECTO** | **2024-100** | **FECHA DE ELABORACIÓN** | **03/10/2024** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **Información de Requisito** | | | | **Relación de Trazabilidad con…** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Requisito** | **Prioridad** | **Categoría** | **Fuente / Interesado** | **Objetivo(s) del Proyecto** | **Entregable(s)** | **Criterio(s) de Aceptación** | **Métrica(s)** |
| 01 | Registro de usuarios | Must have | RF | Usuarios y cliente | O1 | Producto | CA 01 | M1 y M2 |
| 02 | Gestión de propiedades | Must have | RF | Propietarios y cliente | O1 | Producto | CA 02 | M1 y M2 |
| 03 | Búsqueda y filtrado de pisos | Must have | RF | Usuarios y cliente | O1 | Producto | CA 03 | M1 y M2 |
| 04 | Reserva de pisos | Must have | RF | Inquilinos y cliente | O1 | Producto | CA 04 | M1 y M2 |
| 05 | Gestión de pisos reservados | Should have | RF | Usuarios y cliente | O1 | Producto | CA 05 | M1 y M2 |
| 06 | Notificaciones | Could have | RF | Usuarios y cliente | O1 | Producto | CA 06 | M1 y M2 |
| 07 | Valoración y opiniones | Won't have | RF | Usuarios y cliente | O1 | Producto | CA 07 | M1 y M2 |
| 08 | Seguridad y fiabilidad | Must have | RNF | Usuarios y cliente | O2 | Producto | CA 08 | M1 y M2 |
| 09 | Rendimiento y eficiencia | Should have | RNF | Usuarios y cliente | O4 | Producto | CA 09 | M1 y M2 |
| 10 | Usabilidad | Should have | RNF | Usuarios y cliente | O3 | Producto | CA 10 | M1 y M2 |
| 11 | Requisitos de entrega | Must have | RO | Equipo de desarrollo, equipo de dirección y cliente | O5 | Producto y documentación | CA 11 | M4 |
| 12 | Requisitos de uso de estándares | Must have | RO | Equipo de desarrollo y cliente | O6 | Producto y documentación | CA 12 | M1 y M2 |
| 13 | Requisitos de uso de tecnología | Must have | RO | Equipo de desarrollo y cliente | O6 | Producto y documentación | CA 13 | M1 y M2 |
| 14 | Requisitos de privacidad | Must have | RL | Equipo de desarrollo, usuarios y cliente | O2 | Producto | CA 14 | M1 y M2 |
| 15 | Requisitos de seguridad | Must have | RL | Equipo de desarrollo, usuarios y cliente | O2 | Producto | CA 015 | M1 y M2 |